Cahier Des Charges
“Astruck.miam”

# I – Contexte et définition du problème

## I.I – Explication du cadre du projet

Dans le cadre de nos études à l’IMIE de Rennes, nous avons pour projet de groupe l’élaboration d’un site web pour une société de FoodTruck, de la création du cahier des charges à la réalisation du site en passant par les différentes étapes de conception (wireframe, rendez-vous clients, mise en place d’un planning de réalisation…). Chaque groupe joue le rôle d’une société de FoodTruck clients et de prestataires auprès d’un autre groupe.
Le projet débute le 7 Janvier 2018 et se terminera le 4 Mars 2018, et sera organisé en trois étapes distinctes : la réflexion (réalisation du wireframe) jusqu’au 26 Janvier 2018 ; l’intégration (HTML/CSS/JS uniquement) jusqu’au 16 Février 2018 ; la troisième étape consistera à développer le site avec du PHP et créer une base de donnée qui lui sera associé à réaliser pour le 4 Mars 2018.

### I.II – Ressources du projet

Clément Boisnard :
Fondateur et développeur front-end de la société ZerTeam. Clément travaille principalement sur la partie HTML/CSS et design du site web.
Jeremy Coley :
Chef de projet et développeur full-stack de ZerTeam en charge de la partie PHP/JS et de l’état d’avancement du projet.
Arnaud Piquet :
Développeur front et back-end, Arnaud à pour rôle l’intégration web (HTML), la mise en style (CSS) et le développement de divers fonctionnalités (JS).
Anne-Sophie Coignard et Nicolas Nievez :
Clients de notre société dans le cadre de la réalisation du site web Astruck.miam et fondateurs de la société Astruck, Anne-Sophie et Nicolas sont venus nous trouver afin de de nous confier la réalisation de leur site internet.

# II – Objectifs

## II.I – Aspect obligatoire

Pour la réalisation du projet, divers fonctionnalités devront être développé par nos équipes et intégrés au site. Il nous faudra via JS et grâce aux API de google map, intégrer des mini-cartes au site web, créer et intégrer le logo de la société Astruck et définir le style conformément aux exigences client. Le header devra intégrer un menu déroulant listant les différentes catégories de produits. Les éléments header, footer, et bandeau latéral devront être intégré à chaque pages du site en PHP. Des effets d’animation/interaction seront réalisé en JS afin de permettre les différents affichage des carte de position en fonction des jours et pour l’affichage des produits vendus lors d’événements. Un espace membre devra être développé et administré via une base de donnée, cet espace donnera la possibilité aux clients d’Astruck de disposer d’un panier virtuel permettant de passer commande. Une page de suivi et de validation des commandes sera réalisée pour permettre une bonne gestion de celles ci. Tous les produits vendus devront être inscrits en base de donnée et affichés sur les pages associées grâce au PHP.

## II.II – Aspect optionnel

Pour l’administration de la base de donnée et par extension du site, un outil sera développé permettant de lister les différents éléments présents en base de donnée, de les modifier, d’en ajouter où d’en supprimer et sera réalisée en PHP orienté objet. Divers ajouts de tables auront lieu (Archivage de commande dans le cas d’une extension de fonctionnalité futur permettant d’effectuer des statistiques sur les ventes ; log des modifications en base de donnée de manière à retracer qui a fait quoi et quand) ainsi que divers fonctionnalités en PHP, pour de futur améliorations.

## II.III – Dates du projet

Le projet démarre le 12 Janvier 2018 et prendra fin le 4 Mars 2018 à 23h59. Les réunions d’équipe sont planifiées toutes les semaines à partir de la date de début de projet. Une réunion est prévue le 05/02/18 avec Anne-Sophie et Nicolas afin de discuter de divers détails (récupération de la vidéo de présentation), récupération d’informations quand aux fonctionnalités à intégrer au site, feedback sur le développement du produit.
# III – Périmètre

## III.I – Ce qui va être fait

Réalisation d’un site web pour la société Astruck permettant de se présenter, de se faire connaître et d’informer ses clients sur les différentes gammes de produits et formules qu’ils proposent, de les contacter , de permettre un accès rapide sur leur position pour permettre aux clients de les retrouver, ainsi que présenter leurs programmes de fêtes et produits évènementiels.
Chaque page du site sera encadré d’une entête (contenant le logo de la société, le menu de navigation du site et le menu de navigation des réseaux sociaux) et d’un pied de page fixe contenant les informations à accès rapide (mentions légales, contact mail et téléphone). Le menu de navigation devra inclure un menu déroulant sur l’item « Carte » afin de faire apparaître les sous menus contenant les catégories de produits proposés. Un bandeau déroulant disposé sur la gauche devra également être accessible sur toutes les pages, et doit incorporer une mini carte retraçant leur position en temps réel et l’’adresse associée.
La page d’accueil contiendra une vidéo qui serra incorporée lorsque celle ci aura été reçu par le client. Un texte de présentation rédigé par le client illustrera la vidéo.
La page « Carte » sera composée de liens illustrés d’images redirigeant vers les catégories de produits associées.
Chaque page de catégorie de produit et la page des menus listeront tous les éléments associés qui seront au préalable stockés en base de donnée, chaque item sera illustré d’un label, d’une image, d’un prix et d’un texte de description.
Nous organiseront la page « Contact » en trois sous parties contenant un bloc de position (affichant une mini carte indiquant la position du jour au survol d’un élément du bloc suivant), un bloc représentant les jours de la semaine (déclenchant un évènement au survol laissant apparaître la carte associée) et un bloc d’horaires (définit pour l’instant fixe en attendant les retours client).
En ce qui concerne la page « Éventements », elle sera organisée comme la page « Contact », mais en deux sous parties, l’une listant les fêtes de l’année où la société organise un évènement (chaque libellé de fête fera apparaître au survol un élément du bloc suivant contenant un descriptif associé) , et l’autre affichant le planning (adresse aux heures d’ouverture fixées aux jours associés).
Le site web sera réalisé de manière à être multi-plateforme (bureau, mobile et tablette), les modifications apportées aux terminaux mobile et tablettes concerneront les évènement au survol qui seront appliqués au clic pour plus d’ergonomie.
Nous nous chargerons de développer un outil à notre destination pour l’administration du site (ajout/suppression/modification de produits, de types, d’utilisateurs…). Ainsi qu’un outil permettant à nos clients de suivre et de valider les commandes à venir.

## III.II – Ce qui ne sera pas fait

L’application mobile ne sera pas réalisée, les technologies permettant d’obtenir ce résultat n’ont pas été entièrement étudiées et assimilé par les membres de l’équipe actuellement. L’hébergement sera également à prendre en charge par le client.

## III.III – Répartition des acteurs et de leur tâches

Clément Boisnard :
Clément sera en charge de la réalisation du wireframe, de la définition du style du site (partie CSS et animations JavaScript), de l’ajout des produits issus de la base de donnée dans le corps du site et de l’inclusion en PHP des parties statiques du site (header, footer et bandeau). Les images de produits seront également récupérées, remaniées et intégrées au site par Clément.

Jeremy Coley :
Jeremy développera les modèles de classes en PHP représentant les entités en base de donnée et leurs managers associées. Il se chargera aussi de développer la page d’administration, d’incorporer les cartes du bandeau de gauche et de la page « Nous Trouver », et des pages de traitement de données de formulaire et d’authentification.

Arnaud Piquet :
Arnaud prendra en charge toute la partie HTML du site, le CSS de la page d’administration ainsi que la création d’un panier virtuel permettant au clients de passer des commandes qui seront par la suite stockées en base de donnée. Arnaud se chargera également de la réalisation du logo de la société Astruck.
# IV – Contenu du site

## IV.I – Arborescence du site

## IV.II – Plan de contenu

## IV.III – Flux de navigation
# V – Description fonctionnelle

## V.I – Catégorie fonctionnalité 1

## V.II –Catégorie fonctionnalité 2

## V.III – Catégorie fonctionnalité 3

…
# VI – Contraintes techniques

## VI.I – Technologies autorisées
Parmi les technologies autorisées, nous retrouvons l’utilisation de balsamiq mockup, de Jmerise, de différents éditeurs de texte (SublimeText/Brackets…), ainsi que toute autre technologies (Framework, autres langages, outils de développement…) hors CMS.

## VI.II – Technologies refusées
L’utilisation de systèmes de gestion de contenu ( CMS) tel que « Wordpress » ou « Joomla! » est interdite dans le cadres du projet.

## VI.III – Technologies obligatoire
Les technologies imposée par le projet sont les langages HTML, CSS, JS, le PHP et le SQL.
# VII – Convetions

## VII.I – Code couleur

Le site web devra être réalisé en toute sobriété, avec l’utilisation des couleurs gris, blanc, noir avec quelques nuances. Le header, le footer, le bandeau ainsi que chaque article présentant un produit seront réalisé sur fond gris (#42464D) et le texte sur fond blanc/bleu (Azure). Le corps du site sera sur fond blanc et chaque section hors produits aura son texte définit en noir.

Logos de base :
Logo de la société d’Astruck à intégrer au header du site.

Logos du bloc social à intégrer au header.

Logos de connexion, d’inscription, de

 déconnexion et du panier virtuel (vide/plein).

## VII.II – Conventions de nommage

## VII.III – Hiérarchie du projet

## VII.IV – Description de l’environnement de développement
# VIII – Maquettage

## VIII.I – Wireframe

## VIII.II – Mockup
# IX – Délais

## IX.I – Récapitulatif

## IX.II – Gantt