Journal de bord projet web

Groupe 1 : Arnaud – Clément - Jeremy
08/01/18 :
Création du wireframe par Clément, vérification et validation.
Modifications du wireframe par Arnaud.
Création d’un répertoire GitHub, mise en place de l’environnement de travail et des répertoires.
Récupération des différentes images par Clément.
Répartition des taches :
Clément : CSS
Arnaud : HTML
Jeremy : JavaScript

09/01/18 :
Création du bandeau (ajout de la carte avec adresse associée en js + animation ) et du header par Jeremy, mise en place d’un système de récupération du jour courant pour afficher l’adresse associée.
Fin de récupération des images des produits par Clément.
Édition des pages HTML types (structure), ajout d’images (logos social) par Arnaud.
Création du logo.

10/01/18 :
Finition du header et du bandeau + ajout d’animations par Jeremy, intégration HTML par Arnaud.

13/01/18 :
Jeremy travaille sur le menu déroulant et la création des animations JS des pages « Nous trouver » et « Evenements ».

14/01/18 :
Fin du HTML. Vérification et validation du HTML par Clément. Création d’id pour le css, récupération d’autres images par Clément et redimensionnement des images par Arnaud sur Photoshop.

16/01/18 :
Création du CSS par Clément sur les pages Index, Accueil, Carte, Menu, Hamburger, Dessert, Boissons, Nous trouver, Evenements.

19/01/18 :
Fin du CSS. Vérification du CSS par Arnaud et Jeremy. Redimensionnement des images sur le CSS par Arnaud. Ajouts des commentaires sur les fichiers CSS.

20/01/18 :
Ajout de modifications pour la version mobile (animations au clic et redimensionnement pour le bandeau latéral et suppression du menu déroulant jugé lourd sur ces terminaux et récupération de la police par Jeremy. Consultation avec les clients pour la prise de commande avec les utilisateurs au niveau du header afin de discuter des détails concernant la possibilité de commander en ligne, d’avoir des utilisateurs authentifiés et l’administration de la base de donnée.